Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Alejandro Rojas Gabriel Rubilar Vicente Abarzua |
| --- | --- |
| Rut | Alejandro Rojas: 21.186.552-0 Gabriel Rubilar: 21.122.832-6 Vicente Abarzua: 20.711.841-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC - Sede Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Enci-Intel - Infraestructura Base Multitenant para Inteligencia de Mercado |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo e integración de software; modelado y gestión de datos; arquitectura de soluciones; seguridad y control de acceso; gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Enci-Intel surge como una solución de inteligencia de mercado orientada a disminuir el trabajo manual requerido para monitorear competidores, productos y cambios relevantes del mercado. En la continuidad del proyecto se identificó la necesidad de generalizar la solución, ya que una plataforma asociada a una sola organización limita su reutilización y escalabilidad. El Grupo 9 abordará esta necesidad mediante una infraestructura base multitenant que permita incorporar distintas empresas, manteniendo separados sus usuarios, roles, competidores y productos. El proyecto se desarrolla en el contexto de Encipharm y su generalización de Enci-Intel, con impacto directo en la administración de la plataforma y en la futura integración de los agentes de inteligencia de mercado desarrollados por los otros equipos. Su relevancia para Ingeniería en Informática radica en que exige resolver un problema real mediante arquitectura de software, modelado de datos, autenticación y autorización, seguridad, despliegue cloud, integración de componentes y gestión de proyecto. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca diseñar e implementar la infraestructura base multitenant de Enci-Intel para que múltiples empresas puedan utilizar la plataforma de forma independiente. La solución considerará la administración de empresas, usuarios, roles y privilegios; autenticación con Firebase Authentication; persistencia en Firestore; aislamiento de información mediante empresaId; gestión de competidores y productos; un Dashboard base como espacio de integración; y despliegue del entorno en Vercel. El equipo construirá código nuevo en Next.js y dejará interfaces preparadas para integrar posteriormente los agentes de competidores y reguladores desarrollados por los otros grupos. El contenido real de los agentes y sus procesos de recolección automática quedan fuera del alcance del Grupo 9. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática. La competencia de desarrollo de software se aplicará en la construcción e integración de la aplicación Next.js y sus componentes. La competencia de modelado de datos se utilizará para diseñar e implementar las entidades empresas, usuarios, competidores y productos de forma escalable. La gestión de proyectos informáticos se evidenciará mediante planificación, backlog, sprints, control de avances, riesgos y coordinación con la contraparte y otros equipos. La competencia de pruebas se aplicará validando autenticación, roles, aislamiento entre tenants, funcionalidades, integración y despliegue. Estas competencias son necesarias para construir una solución integral, mantenible, segura y verificable durante el semestre. |
| Relación con los intereses profesionales | El equipo seleccionó el frente de infraestructura base por su relación con áreas de interés profesional propias del desarrollo de soluciones informáticas: desarrollo de software, bases de datos, arquitectura, seguridad, servicios cloud e integración de sistemas. El proyecto permite trabajar con tecnologías actuales como Next.js, Firebase y Vercel, además de aplicar diseño multitenant, control de acceso y trabajo colaborativo con Git. Su desarrollo contribuirá a fortalecer competencias técnicas y de gestión relevantes para desempeñarse en proyectos reales donde una aplicación debe ser escalable, segura, mantenible y capaz de integrarse con otros servicios. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro de las 18 semanas de Capstone porque el alcance del Grupo 9 se encuentra acotado a la infraestructura base multitenant y se distribuirá entre tres integrantes mediante trabajo incremental. Como recursos se utilizarán computadores personales, GitHub, Next.js, Firebase Authentication, Firestore y Vercel. El proyecto Next.js base ya fue creado y su compilación de producción fue verificada, lo que reduce el riesgo inicial. Entre los factores que facilitan el trabajo se encuentran la comunicación directa con la contraparte, la validación del modelo multitenant y la división del proyecto general en tres equipos. Los principales riesgos externos son la dependencia del diseño de referencia que enviará la contraparte y la integración futura con los agentes de los otros grupos. Para mitigarlos se trabajará con contratos de integración, datos de prueba, interfaces desacopladas y revisiones periódicas. Los riesgos técnicos asociados a seguridad, aislamiento de datos y autenticación se abordarán mediante pruebas específicas antes del cierre de la Fase 2. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar la infraestructura base multitenant de Enci-Intel, permitiendo administrar de forma independiente y segura empresas, usuarios, roles, competidores y productos, y dejando preparada la plataforma para la integración de módulos de inteligencia de mercado. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Diseñar el modelo de arquitectura y datos multitenant, incorporando aislamiento de información mediante empresaId y una administración superior mediante rol superadmin. • Implementar autenticación, usuarios, roles y permisos utilizando Firebase Authentication y Firestore, con protección de rutas según privilegios. • Desarrollar la gestión de empresas, competidores y productos, junto con un Dashboard base filtrado por empresa. • Desplegar la aplicación en Vercel y configurar ambientes y variables necesarias para disponer de un entorno de prueba funcional. • Definir puntos de integración con los módulos de agentes de los otros equipos y validar la solución mediante pruebas de funcionalidad, aislamiento, seguridad e integración. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará Scrum como marco de trabajo ágil, apoyado por un tablero de seguimiento en GitHub para visualizar tareas, responsables y estados. El desarrollo se organizará en iteraciones cortas con planificación, ejecución, revisión y retrospectiva, manteniendo Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y evidencias de pruebas y commits. Fase 1 (Semanas 1-4): levantamiento, definición del problema, alcance, arquitectura preliminar, modelo multitenant, objetivos, riesgos y planificación. Fase 2 (Semanas 5-15): implementación incremental de Firebase/Firestore, autenticación, roles, aislamiento por empresa, módulos de competidores y productos, Dashboard base, Vercel, integraciones y pruebas. Fase 3 (Semanas 16-18): cierre técnico, consolidación de evidencias, presentación y defensa. Responsabilidades iniciales: Alejandro Rojas liderará modelado de datos, configuración Firebase/Firestore, seguridad, pruebas y apoyo en despliegue; Gabriel Rubilar liderará lógica de aplicación, autenticación/roles, servicios e integración con otros módulos; Vicente Abarzua liderará frontend, Dashboard, vistas de administración/competidores-productos y documentación visual. Los tres integrantes participarán en planificación, revisión de código, pruebas, documentación y presentación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio y gestión del proyecto | Repositorio GitHub con estructura del proyecto, backlog, sprints, issues, commits y documentación de decisiones técnicas. | Permite demostrar trazabilidad, participación de los integrantes y evolución del desarrollo. |
| Avance | Prototipo multitenant desplegado | Entorno de prueba en Vercel con autenticación, modelo empresas/users y primeras rutas o vistas protegidas por rol. | Evidencia la factibilidad técnica y el avance funcional de la infraestructura base. |
| Final | Aplicación Enci-Intel - Infraestructura base | Solución multitenant funcional con empresas, usuarios, roles, competidores, productos, Dashboard base y puntos de integración. | Demuestra el cumplimiento del objetivo general y del alcance acordado para el Grupo 9. |
| Final | Documentación y pruebas | Modelo de datos, arquitectura, manual de despliegue, evidencias de pruebas funcionales, aislamiento, seguridad e integración. | Permite validar calidad, mantenibilidad, seguridad y capacidad de continuidad de la solución. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C2 Gestión de proyectos; C4 Desarrollo de software | Definición y planificación | Levantar requerimientos, validar alcance del Equipo 1, definir backlog, riesgos, arquitectura preliminar y planificación de las tres fases. | Bitácora, reuniones, GitHub, guía Fase 1 | 4 semanas | Alejandro Rojas, Gabriel Rubilar y Vicente Abarzua | Dependencia de definiciones de la contraparte. Mitigación: registrar acuerdos y pendientes en bitácora. |
| C3 Modelos de datos; C4 Desarrollo de software | Modelo multitenant y base Firebase | Implementar el modelo empresas, users, competidores y productos; configurar Firebase Authentication y Firestore. | Next.js, TypeScript, Firebase, diagramas | 4 semanas | Alejandro Rojas y Vicente Abarzua | Validar que el modelo mantenga separación entre empresas y pueda evolucionar sin reprogramar cada tenant. |
| C4 Desarrollo de software; C1 Pruebas | Autenticación, usuarios y roles | Implementar login, lectura de rol y empresaId, protección de rutas, superadmin y administración básica de usuarios. | Firebase Auth, Firestore, Next.js | 3 semanas | Gabriel Rubilar y Alejandro Rojas | Riesgo de acceso cruzado entre tenants. Se aplicarán pruebas de autorización y aislamiento. |
| C4 Desarrollo de software; C3 Modelos de datos | Dashboard, competidores y productos | Construir el layout del Dashboard y las vistas de búsqueda/listado de competidores y productos filtrados por empresaId. | Next.js, Firestore, datos de prueba | 4 semanas | Vicente Abarzua y Gabriel Rubilar | Los datos reales dependen de otros equipos; se utilizarán datos simulados hasta disponer de integración. |
| C4 Desarrollo de software; C2 Gestión de proyectos | Despliegue e integración | Conectar repositorio a Vercel, configurar variables por ambiente y definir contratos/puntos de integración con agentes externos. | Vercel, GitHub, Firebase, APIs | 3 semanas | Gabriel Rubilar y Alejandro Rojas | Dependencia de interfaces externas. Mitigación: contratos desacoplados y mocks. |
| C1 Pruebas; C4 Desarrollo de software | Pruebas, seguridad y documentación | Ejecutar pruebas funcionales, aislamiento, roles, integración y revisión de seguridad; consolidar documentación técnica y evidencias. | Plan de pruebas, GitHub, Vercel, documentación | 4 semanas | Alejandro Rojas, Gabriel Rubilar y Vicente Abarzua | Corregir defectos según resultados y mantener evidencia reproducible. |
| C2 Gestión de proyectos; C1 Pruebas | Cierre y presentación | Validar cumplimiento de objetivos, preparar entrega final, consolidar evidencias y realizar presentación ante comisión. | Informe final, presentación, repositorio, evidencias | 3 semanas | Alejandro Rojas, Gabriel Rubilar y Vicente Abarzua | Priorizar estabilidad y evidencia del alcance antes de incorporar mejoras no comprometidas. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y planificación | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo multitenant y Firebase |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación, usuarios y roles |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard, competidores y productos |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas, seguridad y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Cierre y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.