ENCI-INTEL

Plataforma de Inteligencia de Mercado

Definición del Proyecto APT

Versión 1.0 de trabajo - Evaluación Formativa Fase 1

| Asignatura | Capstone - PTY4614 |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Institución | Duoc UC |
| Grupo | Grupo 9 |
| Integrantes | Gabriel Rubilar Vicente Abarzúa Alejandro Rojas |
| Metodología | Scrum, con tablero Kanban de apoyo |
| Fecha | 26 de agosto de 2026 |

Estado: BORRADOR PARA RETROALIMENTACIÓN

Documento sujeto a actualización una vez recibida y validada la documentación técnica, datos, accesos y prioridades de Encipharm.

# Control del documento

| Versión | Fecha | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 26-08-2026 | Preliminar | Definición inicial elaborada con antecedentes disponibles. |
| 1.0 | 26-08-2026 | Borrador formativo | Versión estructurada según pauta 1.4 y Guía 1.5 para retroalimentación docente. |
| 1.1 | Por definir | Pendiente | Ajustes posteriores a la retroalimentación y recepción de antecedentes de la empresa. |

# Índice

1. Resumen / Abstract

2. Antecedentes y descripción del Proyecto APT

3. Fundamentación y relevancia

4. Pertinencia con el perfil de egreso

5. Relación con intereses profesionales

6. Factibilidad de desarrollo

7. Objetivos

8. Metodología de trabajo

9. Evidencias

10. Plan de trabajo

11. Carta Gantt resumida

12. Indicadores de calidad disciplinarios

13. Información pendiente de validación

14. Conclusions (individual)

15. Reflection (individual)

16. Referencias

# 1. Resumen / Abstract

## 1.1 Resumen en español

Enci-Intel es una plataforma de inteligencia de mercado de Encipharm orientada a reducir la demora existente entre la ocurrencia de un cambio competitivo y la disponibilidad de información útil para la toma de decisiones. La documentación oficial del proyecto indica que parte de la inteligencia competitiva se recopila actualmente mediante procesos manuales y planillas Excel, con latencias referenciales de entre 1 y 7 días para conocer variaciones de precios, nuevos registros regulatorios o desabastecimientos de competidores. El proyecto propone continuar y fortalecer la solución existente mediante automatización, integración de datos, análisis, alertas priorizadas y visualización, con una meta referencial de Tiempo de Respuesta Competitiva inferior a 4 horas para el MVP. El Grupo 9 desarrollará el proyecto con Scrum, utilizando un Product Backlog priorizado y evidencias en GitHub. Debido a que aún no se dispone de toda la documentación técnica y datos de Encipharm, el alcance, arquitectura final, costos y metas complementarias se consideran preliminares y serán validados antes de establecer la línea base definitiva.

## 1.2 Abstract in English

Enci-Intel is Encipharm's market intelligence platform, designed to reduce the delay between a relevant competitive market change and the availability of useful information for decision-making. According to the official project description, part of the competitive intelligence process is currently performed manually using Excel spreadsheets, generating reference delays of one to seven days when identifying price changes, new regulatory registrations, or competitor stock shortages. The project proposes to continue and strengthen the existing solution through automation, data integration, analytics, prioritized alerts, and visualization, with a reference Competitive Response Time target below four hours for the MVP. Group 9 will develop the project using Scrum, supported by a prioritized Product Backlog and traceable evidence in GitHub. Since the team has not yet received all technical documentation, data, access, and validated business priorities from Encipharm, the final scope, architecture, costs, and complementary performance targets remain subject to validation.

# 2. Antecedentes y descripción del Proyecto APT

Nombre del proyecto: Enci-Intel - Plataforma de Inteligencia de Mercado.

Enci-Intel corresponde a un proyecto de desarrollo en modalidad de continuidad para Encipharm. La solución busca automatizar y centralizar procesos de vigilancia competitiva que actualmente requieren revisión manual, permitiendo que información relacionada con precios, registros, disponibilidad y movimientos de competidores pueda ser transformada en alertas e indicadores para usuarios comerciales y gerenciales.

La documentación disponible informa la existencia de una base previa compuesta por documentación funcional y PRD, una API especificada con 22 endpoints, agentes de inteligencia y un dashboard. Un alcance reducido previo concentró la entrega en dos agentes activos, dashboard funcional e integración de endpoints críticos. La evolución esperada considera completar capacidades del alcance original y avanzar hacia análisis de productos con drill-down, mapa competitivo, nuevos competidores y reportabilidad. La responsabilidad del Grupo 9 será revisar el estado real de esta base, validar prioridades con la empresa y desarrollar un MVP abordable durante el semestre.

| Elemento | Definición preliminar |
| --- | --- |
| Organización | Encipharm. |
| Modalidad | Proyecto de continuidad. |
| Problema base | Recopilación manual y dispersa de inteligencia competitiva. |
| Usuarios preliminares | Administración, Área Comercial y Gerencia. |
| Métrica principal | Tiempo de Respuesta Competitiva (TRC). |

# 3. Fundamentación y relevancia

La problemática se sitúa en el contexto de inteligencia de mercado de Encipharm, empresa que participa en el sector de salud, nutrición y bioseguridad animal. La necesidad principal surge porque cambios competitivos relevantes pueden producirse con mayor rapidez que el proceso manual utilizado para recopilar, consolidar y analizar información. Si una variación significativa de precio, un nuevo registro regulatorio o un evento de disponibilidad se conoce varios días después, las áreas responsables toman decisiones utilizando información que puede haber perdido oportunidad.

La relevancia para Ingeniería en Informática radica en que la solución exige analizar requerimientos organizacionales, integrar sistemas y fuentes, modelar y procesar datos, construir software, aplicar seguridad, realizar pruebas, gestionar un proyecto y evaluar la factibilidad técnica y económica. Por ello, no se plantea únicamente un dashboard, sino una solución sistémica que conecta recopilación, procesamiento, almacenamiento, analítica, alertas y visualización.

El aporte de valor esperado consiste en disminuir tareas manuales repetitivas, aumentar la frecuencia y trazabilidad del monitoreo, centralizar información competitiva y reducir el tiempo entre un evento del mercado y su análisis por parte de la organización. La documentación oficial establece como referencia un proceso actual de 1 a 7 días y una meta de TRC inferior a 4 horas para el MVP. El cumplimiento real de esa meta deberá demostrarse mediante mediciones durante el proyecto y no se asumirá anticipadamente.

# 4. Pertinencia con el perfil de egreso

El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, que contempla labores de levantamiento y análisis de requerimientos, integración de tecnologías, desarrollo de soluciones, aseguramiento de calidad, gestión de proyectos y gestión de información. Para la evaluación formativa se priorizan las siguientes competencias, que coinciden con los indicadores de calidad definidos por la pauta de Fase 1:

| Competencia | Aplicación en Enci-Intel |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria. | Se aplicará mediante el diseño y ejecución de pruebas unitarias, integración, rendimiento y seguridad; los resultados generarán correcciones y mejoras. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Se evidenciará mediante planificación Scrum, Product Backlog, Carta Gantt, riesgos, costos, reestimación y seguimiento del avance. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. | Se aplicará en el levantamiento de fuentes, diseño o ajuste del modelo de datos, almacenamiento histórico y estructuras requeridas para analítica. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. | Se evidenciará mediante construcción, integración, despliegue, control de versiones, contenedores, documentación y mantenimiento del sistema. |
| Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para obtener información y conocimiento que apoyen la toma de decisiones. | Se vincula con el enfoque analítico del proyecto: limpieza, transformación, histórico, indicadores, comparación competitiva y visualización. Esta competencia complementa las cuatro anteriores y deberá dimensionarse según los volúmenes reales entregados por la empresa. |

# 5. Relación con intereses profesionales

El proyecto permite desarrollar intereses profesionales vinculados con análisis de datos, Business Intelligence, bases de datos, automatización, soluciones Cloud y desarrollo de sistemas orientados a la toma de decisiones. En particular, Alejandro Rojas busca fortalecer su perfil en Data Analytics, BI y Cloud, participando especialmente en las capas de datos, analítica, indicadores y evaluación de costos, sin dejar de contribuir en arquitectura, desarrollo, pruebas y gestión integral del proyecto.

Para Gabriel Rubilar y Vicente Abarzúa, la relación individual con sus intereses profesionales deberá ser completada y validada por cada integrante antes de la entrega definitiva de la evaluación, evitando atribuirles intereses o fortalezas que no hayan declarado personalmente.

# 6. Factibilidad de desarrollo

La factibilidad preliminar es favorable, pero depende de controlar el alcance. Capstone dispone de un semestre de 18 semanas y 20 créditos, por lo que el proyecto se organizará mediante incrementos priorizados en un Product Backlog. La solución es de continuidad, lo que reduce el esfuerzo de iniciar desde cero, pero introduce la necesidad de revisar código, arquitectura, integraciones y documentación heredada.

| Dimensión | Situación preliminar | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | 18 semanas académicas con hitos en semanas 4, 10, 15 y defensa en 17-18. | Priorizar MVP, estimar horas-persona y replanificar después de retroalimentaciones. |
| Materiales y recursos | Computadores del equipo, GitHub, documentación, herramientas de desarrollo, servicios cloud y accesos de la empresa. | Usar herramientas ya disponibles y evitar migraciones o servicios sin valor demostrado. |
| Documentación y datos | Aún incompletos a la fecha de esta versión. | Mantener decisiones como preliminares y cerrar línea base tras el levantamiento con Encipharm. |
| Costos | No se dispone aún de consumo cloud, API, IA ni operación real. | Modelar escenarios MVP/normal/crecimiento cuando se conozcan volúmenes y frecuencias. |
| Factores externos | Disponibilidad de contraparte, permisos, fuentes externas, cambios de prioridad y estado real de la solución. | Registrar riesgos, definir mitigaciones y mantener funcionalidades alternativas priorizadas. |

La viabilidad económica se evaluará durante el proyecto mediante horas-persona, costo equivalente de desarrollo, infraestructura Cloud, APIs/licencias, mantenimiento y beneficios medibles. La selección tecnológica definitiva deberá demostrar que el costo de operar la solución es razonable respecto del valor que entrega a la organización.

# 7. Objetivos

## 7.1 Objetivo general

Desarrollar y mejorar Enci-Intel, una plataforma de inteligencia de mercado que automatice la recopilación, procesamiento y análisis de información competitiva, con el propósito de reducir el Tiempo de Respuesta Competitiva y apoyar la toma de decisiones comerciales y gerenciales de Encipharm.

## 7.2 Objetivos específicos

Analizar el estado actual de la solución existente y validar con Encipharm los requerimientos, restricciones, prioridades, datos y criterios de éxito del semestre.

Definir y ejecutar un alcance MVP priorizado que fortalezca el flujo de recopilación, procesamiento, almacenamiento, análisis y visualización de información competitiva.

Implementar o mejorar las funcionalidades priorizadas del Product Backlog, manteniendo trazabilidad de datos, control de versiones y criterios de aceptación.

Validar la calidad de la solución mediante pruebas unitarias, de integración, rendimiento y seguridad, incorporando mejoras a partir de los resultados.

Evaluar la factibilidad técnica, temporal y económica mediante indicadores de desempeño, horas-persona, costos operacionales y análisis costo-beneficio.

# 8. Metodología de trabajo

El proyecto utilizará Scrum como marco principal de trabajo ágil y un tablero Kanban en GitHub Projects como apoyo visual para el flujo de tareas. Scrum se considera pertinente porque el proyecto es de continuidad y el alcance puede ajustarse después de revisar la solución existente y recibir retroalimentación de la empresa y del docente.

Cada sprint incluirá planificación, selección de historias priorizadas, desarrollo, pruebas, revisión y retrospectiva. La Definition of Done exigirá, como mínimo, código versionado, criterios de aceptación cumplidos, pruebas pertinentes, documentación actualizada y evidencia en GitHub. Las decisiones técnicas relevantes deberán justificar tiempo, costo, mantenibilidad, seguridad y valor para el negocio.

## 8.1 Distribución preliminar de responsabilidades

La siguiente distribución es una propuesta operativa para la versión formativa. No representa una especialización rígida y podrá ser ajustada por el equipo. Todos los integrantes deberán mantener aportes verificables en código, datos, pruebas, documentación y gestión.

| Integrante | Responsabilidad primaria preliminar | Responsabilidades compartidas |
| --- | --- | --- |
| Alejandro Rojas | Datos, analítica, KPIs, evaluación Cloud/costos y apoyo en documentación. | Requerimientos, arquitectura, desarrollo, pruebas, revisión y presentación. |
| Gabriel Rubilar | Backend, APIs, integraciones y automatización de procesos. | Requerimientos, datos, pruebas, documentación, revisión y presentación. |
| Vicente Abarzúa | Frontend, dashboard, visualización y experiencia de usuario. | Requerimientos, integración, pruebas, documentación, revisión y presentación. |

# 9. Evidencias

Las evidencias deberán ser acordadas con el docente. En esta versión se proponen las siguientes, porque permiten demostrar tanto el avance del producto como las competencias aplicadas:

| Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub y trazabilidad | Commits, ramas, Issues, Pull Requests y revisiones de código. | Permite demostrar evolución del producto y aporte de cada integrante. |
| Avance | Artefactos Scrum | Product Vision, Product Backlog, Sprint Backlogs, Definition of Done y retrospectivas. | Evidencia planificación, control y adaptación del proyecto. |
| Avance | Diseño técnico | Arquitectura, modelo de datos, UML y decisiones tecnológicas. | Demuestra diseño sistémico y relación con requerimientos. |
| Avance/Final | Código e integración | Frontend, backend, agentes, datos e integraciones priorizadas. | Demuestra construcción e integración de la solución. |
| Avance/Final | Plan y resultados de pruebas | Pruebas unitarias, integración, rendimiento y seguridad. | Demuestra calidad y mejoras derivadas de la validación. |
| Final | Despliegue y manual técnico | Dockerfiles, docker-compose, variables de entorno, procedimiento de ejecución y despliegue. | Demuestra reproducibilidad y mantenibilidad. |
| Final | Indicadores de resultado | TRC medido, tiempos, calidad de datos, automatización y costos cuando exista información suficiente. | Permite evaluar impacto y factibilidad real. |
| Final | Informe y defensa | Informe final, README, demo y presentación. | Consolida evidencias y permite defender decisiones técnicas y de negocio. |

# 10. Plan de trabajo

| Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos / solución informática | Definición y planificación | Problema, objetivos, alcance, Product Vision, backlog, tecnologías, Gantt, costos y riesgos. | GitHub, documentos oficiales, herramientas de oficina | Semanas 1-4 | Grupo 9 | Dependencia de antecedentes de empresa; se trabaja con supuestos explícitos. |
| Modelos de datos / desarrollo | Diagnóstico AS-IS y ambiente | Revisión de código, datos, APIs, agentes, arquitectura, Docker y entorno reproducible. | Repositorio, accesos, Docker, herramientas de desarrollo | Semanas 5-6 | Gabriel / Grupo 9 | Puede retrasarse si los accesos llegan incompletos. |
| Datos / software | Integración y analítica de productos | Ingesta, validación, histórico, consultas, análisis y drill-down priorizado. | Backend, BD, cloud, datos | Semanas 7-8 | Alejandro / Grupo 9 | El detalle depende del modelo y volumen real. |
| Software / gestión | Alertas e inteligencia competitiva | Reglas, umbrales, dashboard, trazabilidad e informe de avance. | Frontend, backend, repositorio | Semanas 9-10 | Grupo 9 | Se ajustará tras evaluación de avance. |
| Software / datos | Visualización y reportabilidad | Mapa o visualización competitiva, reportes, filtros y experiencia por rol. | Frontend, APIs, datos | Semanas 11-13 | Vicente / Grupo 9 | Priorizar funcionalidad con mayor valor y datos disponibles. |
| Pruebas / software | Calidad, seguridad y despliegue | Pruebas de integración, rendimiento, seguridad, correcciones, Docker y release candidate. | Testing, logs, cloud, Docker | Semanas 14-15 | Grupo 9 | Debe cerrarse antes de la entrega final. |
| Gestión / comunicación | Cierre y defensa | Validación de resultados, costos, documentación, demo y preparación de preguntas. | Evidencias, presentación, producto final | Semanas 16-18 | Grupo 9 | Ensayar 10 min de presentación y 10 min de preguntas. |

# 11. Carta Gantt resumida

La Carta Gantt detallada se mantiene como archivo independiente en Microsoft Project/Excel. Para esta versión formativa se presenta la línea temporal resumida:

| Periodo | Fase | Actividad principal | Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-S4 | Fase 1 | Definición, tecnologías, objetivos, metodología, costos, riesgos y planificación. | Evaluación Fase 1. |
| S5-S6 | Fase 2 | Diagnóstico AS-IS, configuración y base técnica. | Incremento 1. |
| S7-S8 | Fase 2 | Integración de datos y analítica priorizada. | Incremento 2. |
| S9-S10 | Fase 2 | Alertas, dashboard e informe de avance. | Evaluación de avance. |
| S11-S13 | Fase 2 | Ajustes, inteligencia competitiva, visualización y reportabilidad. | Incrementos 3-4. |
| S14-S15 | Fase 2 | QA, seguridad, rendimiento, despliegue e informe final. | Entrega final de desarrollo. |
| S16-S18 | Fase 3 | Correcciones, demo, resultados, costos y defensa. | Presentación ante comisión. |

# 12. Indicadores de calidad disciplinarios

La pauta 1.4 asigna especial importancia al cumplimiento de indicadores de calidad asociados a competencias del perfil de egreso. El proyecto planifica evidenciar los siguientes:

| Competencia | Indicador de calidad | Evidencia planificada |
| --- | --- | --- |
| Pruebas | 1.1 Diseña pruebas de validación. | Plan de pruebas, criterios y casos. |
| Pruebas | 1.2 Aplica pruebas de validación. | Resultados de pruebas y logs. |
| Pruebas | 1.3 Desarrolla mejoras según resultados. | Issues, correcciones y comparación antes/después. |
| Gestión | 2.1 Planifica proyectos informáticos. | Backlog, Gantt, recursos, costos y riesgos. |
| Gestión | 2.2 Controla proyectos informáticos. | Seguimiento de sprints, retrospectivas, reestimaciones. |
| Datos | 3.1 Diseña modelos de datos. | Modelo lógico/documental y justificación. |
| Datos | 3.2 Implementa modelos de datos. | Persistencia, consultas y evidencia funcional. |
| Software | 4.1 Construye una solución de software. | Código fuente e incrementos funcionales. |
| Software | 4.2 Integra componentes. | Integración frontend-backend-datos-agentes. |
| Software | 4.3 Implanta una solución. | Docker, despliegue, manual técnico y release. |

# 13. Información pendiente de validación

La versión 1.0 de trabajo no presenta como definitivos los antecedentes que aún dependen de Encipharm. Antes de congelar el alcance se requiere validar:

Código fuente, repositorios y documentación técnica vigente.

Estado real de los dos agentes activos, API, dashboard, autenticación y despliegue.

Fuentes de datos, formatos, permisos, responsables y frecuencia de actualización.

Modelo o estructura de datos actual, volúmenes y crecimiento esperado.

Usuarios, roles, necesidades y prioridades del MVP del semestre.

Criterios y método de medición del Tiempo de Respuesta Competitiva.

Consumo actual y esperado de Cloud, IA, APIs y otros servicios externos.

Restricciones legales, de seguridad y disponibilidad de fuentes externas.

Roles definitivos y distribución de responsabilidades dentro del equipo.

# 14. Conclusions (individual)

## 14.1 Alejandro Rojas

Enci-Intel is a relevant Capstone project because it connects a real business problem with software development, data management, analytics, cloud services, testing, and project management. From my professional perspective, the project is especially valuable because it allows me to strengthen the areas I want to develop in the future: Data Analytics, Business Intelligence, databases, automation, and cloud technologies. The current version is feasible as long as the team keeps a prioritized MVP and validates the inherited solution before committing to additional features. The final technical decisions must also consider development time, operational cost, maintainability, and measurable business value.

## 14.2 Gabriel Rubilar

Pending individual contribution. This conclusion must be written or validated by Gabriel Rubilar before the final submission because the evaluation requires an individual conclusion in English.

## 14.3 Vicente Abarzúa

Pending individual contribution. This conclusion must be written or validated by Vicente Abarzúa before the final submission because the evaluation requires an individual conclusion in English.15. Reflection (individual)

## 15.1 Alejandro Rojas

## 15.2 Gabriel Rubilar

## 15.3 Vicente Abarzúa

# 16. Referencias

Duoc UC. (2026). Guía Estudiante - Definición Proyecto APT, Fase 1 (1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT).

Duoc UC. (2026). Formativa Definición Proyecto APT, Fase 1 (1.4_APT122_FormativaFase1).

Duoc UC. (2024). Instructivo CAPSTONE 46104.

Duoc UC. (2026). Descripción de Proyectos S2 2026. Ficha Inteligencia de Mercado / Enci-Intel - Encipharm.

Duoc UC. (2026). Descripción del Perfil de Egreso - Ingeniería en Informática.

Grupo 9. (2026). Definición de Tecnologías - Enci-Intel, versión preliminar.