ENCI-INTEL

Sprint 1

Fundamentos: alcance, stack, modelo multitenant y base técnica

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Enci-Intel — plataforma de inteligencia de mercado (cliente: Encipharm S.A.) |
| Equipo | Equipo 1 / Grupo 9 — Infraestructura base |
| Periodo | 02-09-2026 al 13-09-2026 |
| Estado | Terminado |
| Fecha | 02-10-2026 |
| Fuente | Bitácora de desarrollo Enci-Intel, actualizada al 02-10-2026 |

Nota: el equipo no registró formalmente sprints en la bitácora. Los sprints de este documento se reconstruyeron en bloques de dos semanas a partir de las fechas registradas en la bitácora, y el Sprint 3 coincide con la ventana del Hito 1. Si el equipo definió otras fechas, basta con ajustarlas.

# 1. Sprint Goal

Definir el alcance del Equipo 1, elegir el stack, diseñar el modelo de datos multitenant validado por el Product Owner y dejar operativa la base técnica: proyecto Next.js con SDK de Firebase y proyecto Firebase de prueba.

# 2. Sprint Backlog

| ID | Ítem | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Definir alcance del equipo (dentro y fuera) | Alcance documentado, con fronteras explícitas del Dashboard y del módulo de competidores. | Terminado |
| HU-02 | Seleccionar el stack tecnológico | Next.js + Firebase Authentication + Firestore, en un proyecto Firebase nuevo. | Terminado |
| HU-03 | Diseñar el modelo de datos multitenant | Colecciones empresas, users, competidores y productos, con id explícito y rol superadmin. Dos correcciones el 02-09. | Terminado |
| HU-04 | Crear el proyecto Next.js base con SDK de Firebase | Next.js 15.5.25; tsc y build de producción sin errores. | Terminado |
| HU-05 | Configurar el proyecto Firebase de prueba | enci-intel-test con Authentication (correo/contraseña), Firestore y dos empresas con sus admins. | Terminado |

# 3. Eventos y reuniones registradas

| Fecha | Evento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 02-09-2026 | Reunión con el encargado del proyecto (validación del Product Owner) | Confirma que la plataforma es multitenant y que la prioridad es tener claridad sobre la competencia y sus productos. Valida el modelo sin cambios. |
| 07-09-2026 | Kickoff de generalización con Max (PO) y Karina (coordinadora) | Se confirman los 3 equipos y el desarrollo propio desde cero en Next.js. Compromiso: entorno Vercel y usuarios de prueba. |

# 4. Decisiones clave

- Se usa "empresas/empresaId" en lugar de "clientes/clienteId", para no confundir al tenant de la plataforma con los clientes comerciales de Encipharm.

- Los productos van en una colección separada que referencia al competidor (competidorId).

- Todas las colecciones llevan un campo id explícito como clave primaria.

- Se agrega el rol superadmin con empresaId = null, para administrar por sobre las empresas.

- Se usa Next.js 15.5.25 en vez de 15.5.0, que tenía una vulnerabilidad conocida.

# 5. Revisión del sprint (Review)

Se cumplió el objetivo: el alcance, el stack y el modelo quedaron definidos y validados por el Product Owner, y la base técnica quedó operativa (Next.js compila y Firebase de prueba creado con dos empresas).

# 6. Retrospectiva

| Qué funcionó | Qué mejorar | Acción |
| --- | --- | --- |
| Corregir el modelo antes de programar evitó retrabajo posterior. | La integración del proyecto con .env.local quedó pendiente al cierre del sprint. | Priorizar la conexión app–Firebase y el despliegue en el Sprint 2. |
| La validación temprana con el Product Owner confirmó el enfoque multitenant. | Quedaron preguntas abiertas: usuarios en varias empresas y quién tendrá el rol superadmin. | Llevarlas a la siguiente reunión con el Product Owner. |