ENCI-INTEL

Sprint 2

Aislamiento multitenant y primer despliegue funcional

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Enci-Intel — plataforma de inteligencia de mercado (cliente: Encipharm S.A.) |
| Equipo | Equipo 1 / Grupo 9 — Infraestructura base |
| Periodo | 14-09-2026 al 27-09-2026 |
| Estado | Terminado |
| Fecha | 02-10-2026 |
| Fuente | Bitácora de desarrollo Enci-Intel, actualizada al 02-10-2026 |

Nota: el equipo no registró formalmente sprints en la bitácora. Los sprints de este documento se reconstruyeron en bloques de dos semanas a partir de las fechas registradas en la bitácora, y el Sprint 3 coincide con la ventana del Hito 1. Si el equipo definió otras fechas, basta con ajustarlas.

# 1. Sprint Goal

Garantizar el aislamiento de datos entre empresas con reglas de seguridad probadas y publicar la primera versión funcional en Vercel: login, lectura de rol y empresa, y Dashboard multitenant de lectura.

# 2. Sprint Backlog

| ID | Ítem | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | Cargar datos sintéticos de competidores y productos | Un competidor y un producto por empresa (A y B), con sus relaciones corregidas. | Terminado |
| HU-07 | Implementar reglas de seguridad multitenant | Reglas publicadas y pruebas 10/10 en Firebase Emulator: acceso cruzado, cambio de empresa y escalada a superadmin. | Terminado |
| HU-20 | Desplegar el entorno en Vercel (producción) | Repositorio conectado, Root Directory = Prueba (renombrada a enci-intel-app el 30-09), variables de Firebase y dominio autorizado. | Terminado |
| HU-08 | Login con validación de perfil | Login con Firebase Authentication, lectura de rol, empresaId y estado, y redirección al Dashboard. | Terminado |
| HU-14 | Dashboard multitenant de lectura | Muestra la sesión, la empresa, el rol, y los competidores y productos del tenant. | Terminado |
| HU-16 | Listado de competidores filtrado por empresa | Consulta por empresaId con datos de prueba. | Terminado |
| HU-28 | Guía de trabajo colaborativo | Flujo de ramas, PR y Vercel documentado para el equipo. | Terminado |

# 3. Eventos registrados

| Fecha | Evento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 16-09-2026 | Implementación y prueba de reglas | Aislamiento validado entre Empresa A y Empresa B. |
| 22-09-2026 | Actualización de hitos | Hito 1 (28-09 al 03-10), Hito 2 (Docker, 26-10 al 31-10) y entregas finales. Se registra acceso a Corestream, con uso por definir. |
| 23-09-2026 | Integración en GitHub y Vercel | App en producción con login y Dashboard; validación A/B desde la URL pública. |

# 4. Incidencias

- El documento de Empresa B tenía un nombre de campo con espacios invisibles, lo que rompía la consulta. Se corrigió y se registró el aprendizaje.

- Parte de los datos sintéticos se cargó a partir de una copia antigua de la bitácora, y se agregó el campo estado sin formalizarlo en el modelo. Queda pendiente en el backlog (HU-25).

# 5. Revisión del sprint (Review)

Se cumplió el objetivo: la aplicación quedó desplegada en Vercel con login y Dashboard, y el aislamiento entre empresas se validó con pruebas automatizadas y visualmente en la URL pública.

# 6. Retrospectiva

| Qué funcionó | Qué mejorar | Acción |
| --- | --- | --- |
| Las pruebas automatizadas de reglas dieron confianza sobre el aislamiento. | Hubo trabajo sobre una versión desactualizada de la documentación. | Compartir siempre la última versión de la bitácora en el grupo. |
| Probar A/B en la URL pública detectó el error del campo de Empresa B. | Faltaban los usuarios de los roles superadmin, gerencia y comercial. | Incluirlos en el Sprint 3. |
| El despliegue en Vercel desbloqueó el compromiso con los stakeholders. | Las variables solo quedaron en Production. | Replicarlas en Preview al usar previews por rama. |